P R O J E K T S T E U E R U N G S V E R T R A G

FÜR DAS PROJEKT

Zwischen

(Name der kirchlichen Körperschaft)

vertreten durch: (Vertretungsorgan)

Ansprechpartner/Ansprechpartnerin:

Telefon: 	     	Fax:

- Auftraggeber/Auftraggeberin -

E-Mail:

und:

(Vor- und Zuname, Berufsbezeichnung)

in:

Telefon: 	         Fax:

E-Mail:

- Auftragnehmer/Auftragnehmerin -

Als Vertreter des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin wird

(Name, Anschrift, Telefon, Berufsbezeichnung)

bestellt. Ein Wechsel ist mit dem Auftraggeber/der Auftraggeberin einvernehmlich abzustimmen.

wird folgender Vertrag geschlossen.

§ 1

Gegenstand des Vertrages

Gegenstand des Vertrages sind Projektsteuerungsleistungen für das folgende Projekt:

(1) Allgemeine Projektbeschreibung

-	Projektbezeichnung:

-	Grundstück:

-	Nutzungszweck:

-	Art des Projektes:

Neubau		Instandsetzung

Umbau

(2) Stand der Projektrealisierung

Stand der Projektentwicklung/Planung (welcher Planungsstand ist bereits erreicht)

Genauere Beschreibung in Anlage

Architektenwettbewerb vorgesehen- geplante Preisverleihung am:

Architektenwettbewerb durchgeführt, Preisverleihung hat stattgefunden am:     ,

beauftragtes Architekturbüro

Nutzerbedarfsprogramm

liegt vor		 liegt nicht vor

Bereits beauftragte Planungsbeteiligte:

§ 2

Projektziele

Die Vertragsparteien verfolgen im Zusammenhang mit der Realisierung des Projektes folgende Projektziele:

(1) Kosten: 	Das Budget für die Baumaßnahme beträgt als Kostenobergrenze (ausschließlich der Kostengruppe 100 „Grundstück“ der DIN 276-1:2008-12)

(incl. Mwst. und Nebenkosten).

Mit Benennung des Budgets als Kostenobergrenze wird seitens des Auftraggebers/der Auftraggeberin erklärt, dass seinerseits/ihrerseits ein besonderer Wert auf Einhaltung dieser Gesamtkosten gelegt wird.

Der Auftraggeber/die Auftraggeberin ist sofort schriftlich in Kenntnis zu setzten, wenn eine Kostenüberschreitung dieses Budgets für den Auftragnehmer/die Auftragnehmerin erkennbar ist. Der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin hat Kostensenkungsmaßnahmen vorzuschlagen und die schriftliche Freigabe der weiteren Bearbeitung abzuwarten.

(2) Termine:

Terminziel:	Fertigstellung bis zum

Sollte sich im Rahmen der weiteren Projektvorbereitung und –abwicklung herausstellen, dass die Projektziele nicht mehr einzuhalten sind, hat der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin den Auftraggeber/die Auftraggeberin hierauf unverzüglich hinzuweisen und Anpassungsmaßnahmen vorzuschlagen.

§ 3

Grundlage des Vertrages

- Dem Vertrag liegen zugrunde:

- Die Vergabebestimmungen der EKiR Anlage 9 zur Richtlinie
(zu § 53 Abs. 3 WiVO) Durchführungsbestimmungen für die Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen				 (Anlage 1)

- Honorarangebot* des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin vom	(Anlage:      )

- Haftpflichtversicherungsnachweis* des Projektsteuerers 	(Anlage:      )

- Das Organigramm für den Planungsablauf 	(Anlage: 2)

- Der Grobterminplan vom     , Anlage       zu diesem Vertrag

- Die Projektgrundlagen (Liste der übergebenen Unterlagen) gemäß Anlage       zu diesem Vertrag

- Das Heft Nr. 9- Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft, Stand 03/2020, herausgegeben vom AHO- Ausschuss der Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung e.V.

- Das Werkvertragsrecht des BGB

- Grundlage des Vertrages sind schließlich die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die einschlägigen öffentlich-rechtlichen Bestimmungen und der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Anforderungen des Auftraggebers/der Auftraggeberin.

i)	     (Anlage:      )

i)	     (Anlage:      )

*Anmerkung:  das Honorarangebot, sowie der Haftpflichtversicherungsnachweis sind in jedem Fall dem Vertrag anzufügen.

§ 4
Leistungen des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin

- Die Leistungen des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin ergeben sich daraus, welche der Leistungen der Projektstufen und Handlungsbereichen (gem. § 2, AHO, Heft 9) beauftragt sind oder später vom Auftraggeber/von der Auftraggeberin abgerufen werden.

- Der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin erbringt sowohl die Projektsteuerungs- als auch die Projektleitungsfunktionen (§ 3 AHO, Heft 9).

- Der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin schuldet pro beauftragter Projektstufe oder Teilprojektstufe alle zur Erreichung des Projektsteuerungsziels notwendigen Leistungen. Geschuldet im Sinne selbständiger Teilerfolge sind insbesondere diejenigen Leistungen, die als Leistungen in den nachfolgend genannten Projektstufen, bzw. Handlungsbereichen im Einzelnen genannt sind.

(3)	Auftragsumfang / stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt stufenweise 3.1 oder vollständig 3.2. Bitte hier zutreffendes ankreuzen.

3.1	Fehler! Textmarke nicht definiert.	Stufenweise Beauftragung:

die nachstehend angekreuzten Leistungen (§ 4(4)) werden stufenweise beauftragt.

Es werden zunächst nur die folgenden Projektstufen beauftragt:

Fehler! Textmarke nicht definiert.

Fehler! Textmarke nicht definiert.

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

Der Bauherr/die Bauherrin beabsichtigt, vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Finanzmittel bzw. der kirchenaufsichtlichen Genehmigung oder eines weiteren Gremienbeschlusses weitere Leistungen zu beauftragen. Die Beauftragung erfolgt schriftlich. Ein Rechtsanspruch auf die Übertragung weiterer Leistungen besteht nicht.

Nicht durch besondere Schreiben freigegebene Projektstufen oder Teilprojektstufen sind nicht übertragen und bedürfen keiner Kündigung nach § 13. Dem Auftragnehmer/der Auftragnehmerin stehen keine Ansprüche auf Abruf von Projektstufen zu, er/sie kann auch aus der stufenweisen Beauftragung oder Nichtbeauftragung keinerlei weitergehenden Rechte, gleich welcher Art, herleiten. Der Auftraggeber/die Auftraggeberin bleibt frei in seiner Entscheidung, ob er den Auftragnehmer/die Auftragnehmerin oder einem Dritten mit den weiteren Leistungen beauftragt.

3.2	  Auftrag ohne Einschränkungen: Die nachstehenden Leistungen (§ 4, Ziff 4) werden wie angekreuzt beauftragt. (Die Handlungsbereiche und Leistungen sind in der Anlage auszufüllen.)

(4)      Beauftragung der Leistungen:

| Projektstufen (gem. § 2 AHO, Heft 9) | Beauftragter v.H. Satz | Bewertung vollständige Leistung gem. §6 AHO, Heft 9 |
| --- | --- | --- |
| 1.Projektvorbereitung |  | 19 |
| 2. Planung (begleitend zu den HOAI -Leistungsphasen: Vor,- Entwurfs- und Genehmigungsplanung) |  | 21 |
| 3. Ausführungsvorbereitung (begleitend zu den HOAI Leistungsphasen Ausführungsplanung, Vorbereiten der Vergabe und Mitwirken bei der Vergabe) |  | 22 |
| 4. Ausführung (begleitend zu den HOAI Leistungsphasen Objektüberwachung und Dokumentation) |  | 30 |
| 5. Projektabschluss (begleitend zu den HOAI Leistungsphasen Objektbetreuung) |  | 8 |
| Das Honorar wird festgelegt auf: | v.H. | 100 |

Anmerkung: Falls durch den Bauherren ein Generalunternehmer oder ein Generalplaner beauftragt wird, so sind grundsätzlich andere v.H. Sätze festzulegen (siehe § 6 AHO, Heft 9)

§ 5

Pflichten des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin

- Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin berechtigt und verpflichtet, die Rechte des Auftraggebers/der Auftraggeberin zu wahren.

- Der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin berät den Auftraggeber/die Auftraggeberin über die Notwendigkeit des Einsatzes von Sonderfachleuten. Der Auftraggeber/die Auftraggeberin überträgt den ausgewählten Sonderfachleuten die festgelegten Leistungen im eigenen Namen nach Anhörung und Beratung durch den Auftragnehmer/die Auftragnehmerin.

- Der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin hat für die Auftragsabwicklung entsprechend qualifizierte Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen einzusetzen. Er hat seine Leistungen entsprechend den objektiven Erfordernissen so rechtzeitig zu erbringen, dass eine reibungslose und effektive Abwicklung des Vorhabens gesichert ist.

- Der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin hat die Leistung im eigenen Unternehmen durchzuführen. Die Übertragung an andere ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers/ der Auftraggeberin zulässig; der Zustimmung bedarf es nicht für unwesentliche oder solche Teilleistungen, auf die das Unternehmen des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin überhaupt nicht oder zurzeit nicht eingerichtet ist.

- Der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin verpflichtet sich in einem Rhythmus von      Werktagen eine Projektbesprechung mit

durchzuführen und die Ergebnisse zu protokollieren. Das Protokoll ist innerhalb von 5 Werktagen nach der Besprechung allen Beteiligten zuzusenden.

- Der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin ist bis zum Ende der Verjährung verpflichtet, dem Auftraggeber/der Auftraggeberin sowie den landeskirchlichen und staatlichen Aufsichtsorganen über die von ihm/ihr zu vertretenden Leistungen ohne besondere Vergütung Auskunft zu geben und in seine Unterlagen Einblick zu gewähren.

- Dem Auftragnehmer/der Auftragnehmerin ist bekannt, dass er für eine kirchliche Körperschaft (Kirchengemeinde oder andere kirchliche Einrichtung) arbeitet.  Das bedeutet, dass ihm/ihr in der Regel nicht nur ein Ansprechpartner zur Verfügung steht, sondern eine Beratung in verschiedenen Gremien durchzuführen ist.  Die Sitzungen der Gremien finden großteils zu Zeiten statt, bei der auch Ehrenamtliche Mitglieder Zeit finden, an den Sitzungen teilzunehmen.

- Der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin hat bei Beendigung seiner/ihrer Leistungen eine Dokumentation seiner Leistungen vorzulegen.

- Bevollmächtigung

Grundsätzlich ist der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin mit den folgenden Dingen bevollmächtigt:

- Geltendmachung von Auskunfts- und Einsichtsrechten

- Organisation von Baubesprechungen, Festlegung von Organisationsterminen und Qualitäten in Baubesprechungen und Planungsbesprechungen.

Des Weiteren werden folgende Vollmachten erteilt:

der Auftragnehmer hat grundsätzlich keine Vertretungsmacht für den Auftraggeber, insbesondere   kann er für den Auftraggeber keine Verträge abschließen, aufheben oder ändern.

Planungs-, bauinhaltliche sowie organisatorische Anordnungen an die Projektbeteiligten im Rahmen der abgeschlossenen Verträge ohne Anordnung solcher Maßnahmen, die zu Änderungen der Vertragstermine oder Mehrvergütungsansprüchen führen.

Einforderung von Leistungen der Projektbeteiligten, einschließlich Inverzugssetzung

Vertretung des Auftraggebers/der Auftraggeberin bei Abnahmen

Geltendmachung von Auskunfts- und Einsichtsrechten

*Hinweis:

Wir empfehlen eine umfassende Bevollmächtigung zur Entlastung des Presbyteriums.

(10) Projektteam des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ein Projektteam zur Verfügung zu stellen. Dieses Projektteam besteht aus folgenden Mitgliedern:

Projektleiter:

Stellvertretender Projektleiter:

Projektmitarbeiter:

Änderungen in der Zusammensetzung des Projektteams bedürfen der Zustimmung des Auftraggebers/der Auftraggeberin, die aus wichtigem Grund verweigert werden darf.

§ 6

Pflichten des Auftraggebers/der Auftraggeberin

Dem Auftraggeber/der Auftraggeberin obliegt es,

- die Befugnisse eines Bauausschusses und/oder die Weisungsbefugnis Dritter gegenüber den am Bau Beteiligten zu klären.

- Der Auftraggeber/die Auftraggeberin benennt als seine bevollmächtigte Vertretung:

Diese sind/ist zur Abgabe rechtsgeschäftlicher Erklärung bevollmächtigt.

- Die Durchführung des Projektes durch Entscheidungen in den erforderlichen Gremien zu unterstützen.

Den Projektsteuerer in der Durchsetzung von Forderungen gegenüber am Bau Beteiligten zu unterstützen.

§ 7

Termine, Fristen, Regelbauzeit

(1) Beginn der Leistungen des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin

Der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin hat am       mit seinen Leistungen begonnen.

Der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin wird mit seinen/ihren Leistungen am       beginnen.

(2) Beendigung der Leistungen des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin

Die Leistungen des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin enden

4 Monate nach Abnahme der Leistungen der bauausführenden Unternehmen, mit Ausnahme der Steuerung der Rechnungsprüfungen der Objektplanung und der Prüfung der Schlussrechnungen der Planer

nach Erbringung aller beauftragten Leistung und Übergabe der Dokumentation

Sofern nach Abnahme der Ausführungsleistungen der Bauunternehmen noch Restleistungen vorzunehmen sind, wie etwa solche zur Kostenfeststellung und Beseitigung von Mängeln, endet die Leistungsverpflichtung des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin spätestens 1 Jahr nach Abnahme der jeweiligen Ausführungsleistungen.

§ 8 
Vergütung, Beauftragung besondere Leistungen

(1) Vergütungssystem

Die Vertragsparteien legen folgendes Honorarsystem zugrunde:

Honorarpauschale auf Basis anrechenbarer Kosten der Budgetvorgabe gemäß §5 Abs. 1 AHO.  Die anrechenbaren Kosten betragen

(siehe auch Anlage      ) (Anmerkung: bitte auch eine Vereinbarung hinsichtlich der anrechenbaren Kosten der vorhandene mitzuverarbeitenden Bausubstanz treffen (ggfs. unter § 18)

Honorar auf Basis der anrechenbaren Kosten der Kostenberechnung des Architekturbüros

Die Kostenberechnung liegt vor.  Die anrechenbaren Kosten betragen

.

*Die Kostenberechnung liegt noch nicht vor. Geplanter Vorlagetermin:      .

*Anmerkung: Die Kostenberechnung ist durch den Auftraggeber schriftlich gegenüber dem AN zu bestätigen.  Insofern sie eine Erhöhung des vorgenannten Budgets zur Folge hat, ist diese vom Auftraggeber und seinen Gremien schriftlich zu genehmigen. Mit der weiteren Bearbeitung ist abzuwarten, bis diese schriftliche Erhöhung durch den AG genehmigt wurde.

Es wird ein Pauschalhonorar in Höhe von

€ (inkl. Nebenkosten) vereinbart.

- Die Vergütung erfolgt auf Grundlage des Angebotes des Auftragnehmers, Anlage

Die Parteien vereinbaren eine Einstufung in die Honorarzone       (gem. § 6,2 AHO, Heft 9)

Umbau/Modernisierungszuschlag:

Zusätzlich wird ein Umbau- und Modernisierungszuschlag von      vereinbart.

(§ 6, Abs. 2 d, AHO, Heft 9)

- Besondere Leistungen

1. Zeithonorar als Festbetrag für besondere Leistungen (gem. Leistungskatalog AHO, Heft 9)

(das Zutreffende ist anzukreuzen und zu ergänzen, sind keine Eintragungen vorhanden, so ist hier von keiner Beauftragung auszugehen)

Art der Besonderen Leistung:								Festbetrag:

€

€

2. Stundensätze für Zeithonorar

Die Stundensätze werden festgelegt, für den Fall, dass noch weitere, nicht beschriebene Leistungen die im Verhältnis zu den übertragenen Leistungen einen nicht unwesentlichen (d.h. einen Arbeitsaufwand von mehr als 16 Stunden) Arbeitsaufwand verursachen und für die Erfüllung des Auftrages notwendig werden sollten.

Die Leistungen sind vor Erbringung schriftlich durch den Bauherrn/die Bauherrin zu beauftragen.

a) für den Auftragnehmer/die Auftragnehmerin	     €

b) für technische Mitarbeitende

(Dipl.-Ing. oder grad. Ing.)	     €

c) für sonstige Hilfs- und Schreibkräfte	     €´

3. Prozentualer Aufschlag für besondere Leistungen:

Leistung: (ggfs. Anlage)

Aufschlag auf das Gesamthonorar:

- Nebenkosten

Nebenkosten werden nicht erstattet.

Nebenkosten werden pauschal in Höhe von       v.H. des Honorars erstattet.

(4)	In den Vergütungen und in den Nebenkosten ist die Umsatzsteuer nicht enthalten. Sie wird gemäß  in der gesetzlichen Höhe in Rechnung gestellt.

§ 9

Zahlungen

- Das Gesamthonorar unter Abzug der geleisteten Abschlagszahlungen wird bei Ausführung aller Leistungsbilder (gem. § 3 dieses Vertrages) fällig, wenn das Bauvorhaben abgenommen wurde, die Gewährleistungsfristen aufgelistet sind, die Baumaßnahme abgerechnet, die vollständige Dokumentation dem Auftraggeber/der Auftraggeberin übergeben und eine prüffähige Honorarschlussrechnung eingereicht worden ist.

- Das Honorar für beauftragte Teilleistungen der Projektsteuerung wird dann fällig, wenn die vereinbarten Leistungen vollständig und vertragsgemäß erbracht worden sind und eine prüffähige Honorarschlussrechnung eingereicht worden ist.

- Abschlagszahlungen
 Abschlagzahlungen werden auf Basis des nachgewiesenen Leistungsstandes gewährt.

- Monatliche pauschale Abschlagszahlungen:

Es wird eine monatliche Pauschale von

vereinbart.  Die Zahlung der Pauschale erfolgt nur bis maximal 90 % des vereinbarten Gesamthonorars.

(5)	Bei Auftragnehmer-Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber/die Auftraggeberin ausschließlich an den federführenden Auftragnehmer/die Auftragnehmerin geleistet; das gilt auch nach Auflösung der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin/Arbeitsgemeinschaft.

(6)	Für den Fall einer Überzahlung verzichtet der Auftraggeber/die Auftraggeberin auf die Einrede des Wegfalls der Bereicherung.

§ 10
Haftung des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin

(1)	Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche des Auftraggebers/der Auftraggeberin richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

(2)	Der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin haftet insbesondere dafür, dass seine Leistungen den jeweils geltenden einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen entsprechen.

(3)	Die Haftung des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin wird durch die kirchenaufsichtlichen Genehmigungen, die Beteiligung des Dezernates VI.3 der EKiR im Rahmen der Bauberatung sowie die Abnahme der Vertragsleistungen nicht eingeschränkt.

(4)	Der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin hat Anordnungen des Auftraggebers/der Auftraggeberin auf Richtigkeit und Zweckmäßigkeit zu prüfen. Er kann im Schadensfall ein Mit- oder Alleinverschulden des Auftraggebers/der Auftraggeberin nur geltend machen, wenn er gegen dessen Anordnungen schriftlich Einspruch erhoben hat. Dies gilt auch dann, wenn dem Auftraggeber/der Auftraggeberin fachkundige Personen zur Seite stehen.

(5)	Die Haftung wegen positiver Vertragsverletzung, ungerechtfertigter Bereicherung oder unerlaubter Handlung bleibt unberührt.

§ 11 
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin

(1)	Zur Sicherstellung etwaiger Ersatzansprüche aus diesem Vertrag ist vom Auftragnehmer/von der Auftragnehmerin eine Haftpflichtversicherung nachzuweisen. Die Versicherungskosten trägt der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin. Der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin hat nachzuweisen, dass die nachstehend genannten Summen zur Deckung der Ersatzansprüche aus diesem Vertrag zur Verfügung stehen.

Die Haftsummen dieser Versicherung müssen mindestens betragen:

a) für Personenschäden	     €

b) für sonstige Schäden	     €

Versicherungsgesellschaft:

Nummer Versicherungspolice:

Maximierung (mind. 2-3 fach):

(2)	Der Nachweis der Haftpflichtversicherung ist bei Vertragsschluss vorzulegen und dem Vertrag beizufügen. Ohne Nachweis mit den vereinbarten Deckungssummen hat der Auftraggeber/die Auftraggeberin keinen Anspruch auf Auszahlung einer Vergütung.

§ 12
Herausgabeanspruch des Auftraggebers/der Auftraggeberin

(1)	Die vom Auftragnehmer/von der Auftragnehmerin gefertigten und beschafften Unterlagen sind dem Auftraggeber/der Auftraggeberin spätestens 6 Monate nach Abnahme der Leistungen unaufgefordert zu übergeben.

(2)    Ein Zurückbehaltungsrecht des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin bei Anforderung ist ausgeschlossen.

§ 13
Kündigung des Vertrages

(1)	Der Auftraggeber/die Auftraggeberin kann den Vertrag bzw. die mit dem Vertragsschluss oder durch gesonderten Abruf beauftragten (Teil-)Leistungen jederzeit ohne Grund wie auch aus wichtigem Grund kündigen oder teilkündigen.

Der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin kann nur aus wichtigem Grund kündigen. Er hat kein Recht zu Teilkündigungen.

Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.

- Wird aus einem Grund gekündigt, den der Auftraggeber/die Auftraggeberin zu vertreten hat, so erhält der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin die vereinbarte Vergütung für die ausgeführten Leistungen von vollständig erbrachten Projektstufen oder in sich brauchbaren Teilleistungen von Projektstufen. Es wird davon ausgegangen, dass dem Auftragnehmer/der Auftragnehmerin 5 %, der auf den noch nicht erbrachten Teil der Werkleistungen entfallenden vereinbarten Vergütung zustehen.

(3)	Hat der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin den Kündigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgemäß erbrachten, in sich abgeschlossenen, brauchbaren und nachgewiesenen Einzelleistungen zu vergüten. Der Schadensersatzanspruch des Auftraggebers/der Auftraggeberin bleibt unberührt.

§ 14

Abnahme

(1)	Die Abnahme der Projektsteuerungsleistungen hat nach vollständiger Erbringung aller in diesem Vertrag und durch eventuelle Vertragszusätze vereinbarten Leistungen durch ein schriftliches Abnahmeprotokoll zu erfolgen.

§ 15

Mängelhaftungsansprüche und Verjährung

(1)	Die Honoraransprüche des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin verjähren in 3 Jahren. Die Verjährung beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch fällig wird.

(2)	Für die Mängelhaftungsansprüche und die Verjährung von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen des Auftraggebers/der Auftraggeberin gegen den Auftragnehmer/die Auftragnehmerin gelten die Bestimmungen der §§ 633 ff BGB mit der Maßgabe, dass der Rücktritt vom Vertrag ausgeschlossen ist. Statt des Rücktritts gelten die Kündigungsregeln des Vertrages.

§ 16

Streitigkeiten

(1)	Bei Streitigkeiten aus diesem Vertrag haben die Beteiligten zunächst die kirchliche Aufsichtsbehörde anzurufen. Wenn der Versuch einer Schlichtung nicht zum Erfolg geführt hat, ist der ordentliche Rechtsweg einzuhalten, wobei als Gerichtsstand der Sitz des Auftraggebers/der Auftraggeberin vereinbart wird.

§ 17

Arbeitsgemeinschaften

(1)	Die Federführung für die Arbeitsgemeinschaft im Rahmen dieses Vertrages übernimmt

(2)	Für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach deren Auflösung gesamtschuldnerisch.

§ 18

Ergänzende Vereinbarungen:

§ 19

Schlussbestimmungen

(1)	Änderungen, Ergänzungen, Nebenabreden und Kündigung dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.

(2)	Insbesondere bedürfen alle Maßnahmen, die die vereinbarte Planung oder Bauausführung abändern, auch wenn sie auf Wünsche des Auftraggebers/der Auftraggeberin zurückgehen oder in seinem/ihrem Einverständnis erfolgen, der schriftlichen Vereinbarung vor Einleitung der Änderungsmaßnahmen.

(3)	Dieser Vertrag wird in drei Exemplaren ausgefertigt; je ein Exemplar erhält der Auftraggeber/die Auftraggeberin, der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin und das zuständige Kreiskirchenamt.

(4)	Soweit bei der Durchführung des Vertrages Lücken auftreten sollten, so sind diese durch Regelungen zu beheben, die dem wirtschaftlichen Sinn des Vertrages am nächsten kommen.

(5)	Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein, verpflichten sich die Vertragsparteien, eine Regelung zu treffen, die sie bei sachgerechter Abwägung der beiderseitigen Interessen in Kenntnis der Unwirksamkeit der Bestimmung gewählt hätten und deren wirtschaftliches Ergebnis dem der unwirksamen Regelung soweit wie möglich entspricht.

§ 20
Anlagen

Die in § 3 aufgeführten Anlagen werden diesem Vertrag beigefügt und gelten somit als Vertragsbestandteil.

§ 21

Beratungsvermerk

Die Verträge sind zur Beratung an das Landeskirchenamt zu übersenden.  Die Beratung ist abzuwarten.

Der Vertrag wurde dem Landeskirchenamt vorgelegt und geprüft.

Es bestehen keine Bedenken.

Unter Berücksichtigung der im Schreiben vom            formulierten Hinweise bestehen keine Bedenken gegen den Abschluss des Vertrages.

(Ort/Datum)						Unterschrift MitarbeiterIn LKA

Unterschriften

Der Auftraggeber/Auftraggeberin	Der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin

(Ort/Datum)	(Ort/Datum)

___________________________	______________________________________

(Vertretungskörperschaft/Siegel)	(Name/Stempel)

___________________________	______________________________________

(rechtsverbindl. Unterschrift)	(rechtsverbindl. Unterschrift)